## Slide 1: DAP在线开发 数据权限
深圳优克云联科技有限公司

## Slide 2: 解决在线开发数据权限问题 Online数据权限
DAP需要“Online数据权限”
Online数据权限——让权限配置更灵活
如何实现Online数据权限功能，工作量如何？

## Slide 3: 1、DAP需要Online数据权限
原来有数据权限不满足需求
  不能应用到“在线开发菜单” 上；
  局限于当前的用户信息，DAP的用户来自不同的系统，权限多变；
固定的权限表设计不适用，需要切换不同的权限表
  在线开发功能上，数据权限控制不能只是单一表；
  与在线开发设计思想一致，数据权限也可实现“Online数据权限”；

## Slide 4: 原有的数据权限不满足需求
原有的数据权限没有应用到“在线开发的子菜单上”
  经测试，原有的数据权限仅对系统开发的表单有效，对现“在线开发”子菜单无效。

## Slide 5
原有的数据权限局限于用户信息
  事实上DAP的数据权限控制，可能由不同的表控制；
  设想：如果DAP的数据权限由迁入的表动态配置，就能友好的继承原有的数据权限
OMS权限
SAAS权限
warehouse
user
department
Roles
channel
Table A
other权限
Table B
DAP权限

## Slide 6: 2、在线开发数据权限-让权限配置更灵活
在线SQL配置权限
  根据迁移过来的表配置数据权限；
报表和图表配置中添加权限选择
  在报表和图表配置中添加权限选择，可兼容多维度权限控制；
灵活多变，适应不用系统的数据和权限
  后续迁入的数据，只要已有的权限表能实现，就能在线配置数据权限；

## Slide 7: 3、如何实现Online数据权限功能
开发“Online数据权限菜单”
  该功能由用户配置SQL查询权限数据，比如：OMS可以配置warehouse、department、user三维数据权限；
  工作量：开发调试完成大概16h；
开发报表“数据权限配置栏”
  在原有的报表功能上扩展，添加数据权限配置项；
  工作量：开发调试完成大概8h；

## Slide 8
完成后端SQL拼接，实现查询权限控制
  后端组装SQL处，添加权限处理功能；
  工作量：开发调整完成大概16h；
总工作量
  表设计+开发：计划六天完成；